## Slide 1
敏捷软件开发方法

## Slide 2: 内容
何为敏捷开发方法
  基本思想和原则
  特点和应用
具体敏捷开发方法
  极限编程
  测试驱动开发方法
  Scrum方法

## Slide 3: 1.1 传统重型软件开发方法的特点和不足
遵循严格的过程和计划
  定义广泛适用的过程并通过团队来执行该过程，从而指导软件开发
  以预测性为主，倾向于预先制定详细的计划，并通过该计划来指导软件项目的实施，并期望软件开发过程与计划之间的偏差越少越好
以文档为中心
  通过文档记录各个阶段的成果，将文档作为交互的媒介
  需对文档进行持续改进和评审
  难以有效应对软件需求的变化
等到开发后期才能得到可运行软件
  编码是开发的后期工作

## Slide 4: 1.2 什么是敏捷（Agile）方法？
一种轻量级软件开发方法
  相对于重量级的软件开发方法而言
主张软件开发要以代码为中心，快速、轻巧和主动应对需求变化，持续、及时交付可运行的软件系统
  轻便、轻巧
提供了一组思想和策略，指导快速响应用户需求的变化，快速交付可运行的软件制品

## Slide 5: 1.3 敏捷开发方法的基本价值观
较之于过程和工具，应更加重视人和交互的价值
较之于面面俱到文档，应更加重视可运行软件系统的价值
较之于合同谈判，应更加重视客户合作的价值
较之于遵循计划，应更加重视响应用户需求变化的价值
要以快速满足用户需求为目标，以此来改变软件开发的理念、思想和方法

## Slide 6: 敏捷方法的指导思想
强化可运行的软件，弱化文档
  以可运行软件为中心来开展软件开发
以适应变化为目的来推进开发
  针对变化不断进行优化和调整任务、产品和计划等
以人为本
  敏捷软件开发是面向人的而不是面向过程的，让方法、技术、工具、过程等来适应人，而不是让人来适应它们
敏捷意味着：轻盈、灵巧；无过多的负担；迅速响应变化

## Slide 7: 1.4 敏捷准则(1/2)
尽早和持续地交付有价值的软件，以使用户满意
即使到了软件开发后期，也欢迎用户需求的变化
不断交付可运行的软件系统，交付周期可以从几周到几个月
在整个软件项目开发期间，用户和开发人员最好能每天一起工作
由积极主动的人来承担项目开发，给他们提供所需环境和支持，信任他们的能力
团队内部最有效的信息传递方式是面对面的交谈
敏捷
价值观
敏捷开发
原则
软件开发
实践
产生
指导

## Slide 8: 敏捷准则(2/2)
将可运行软件作为衡量软件开发进度的首要标准
可持续性的开发，出资方、开发方和用户方应当保持长期、恒定的开发速度
关注优秀的技能和良好的设计会增强敏捷性
简单化
最好的架构、需求和设计出自于自组织的团队
软件开发团队应定期就如何提高工作效率的问题进行反思，并进行相应的调整

## Slide 9: 敏捷软件开发对技术提出的要求
如何快速开发出可运行的软件系统?
当需求改变时，如何快速应对变化?
如何给出可有效应对变化的软件设计？
在文档缺乏情况下如何保证软件质量?
如何提高软件开发的效率?

## Slide 10: 1.5 支持敏捷软件开发的技术
极限编程
测试驱动开发
Scrum方法
敏捷设计
模式运用
软件重构
MDA-模型驱动开发
CASE工具 ……
敏捷开发方法是一大类方法的统称，它们遵循敏捷思想

## Slide 11: 内容
何为敏捷开发方法
  基本思想和原则
  特点和应用
具体敏捷开发方法
  极限编程
  测试驱动开发方法
  Scrum方法

## Slide 12: 2.1 极限编程的基本思想
由Kent Beck提出的一种特殊的敏捷软件开发方法
四条核心思想
  交流，强调基于口头（而非文档、报表和计划）的交流
  反馈，通过持续、明确反馈来获得软件状态
  简单，用最简单的技术来解决问题
  勇气，快速开发并在必要时具有重新进行开发的信心
将经过数十年检验的准则结合在一起，定义了五条指导性原则和十二条须遵循的核心准则

## Slide 13: 2.2 极限编程的5条指导原则
快速反馈
  从用户处迅速得到有关软件的反馈，确认开发是否满足用户需求，通过自动化测试迅速了解软件运行状况
简单性假设
  开发人员只考虑当前迭代所面临问题，无需考虑下一次迭代的问题，用简单方法和技术来解决问题。
逐步更改
  通过一系列修改来逐步解决问题和完善系统，不要期望一次迭代就开发出完整的软件系统。
支持变化
  欢迎用户改变需求，支持用户需求动态变化。
高量的工作
  采用诸如测试驱动开发等技术高质量地开展工作，确保软件质量。

## Slide 14: 2.3 极限编程的12条核心准则(1/3)
计划游戏
  软件开发团队快速制定下一次迭代的软件开发计划
隐喻(Metaphor)
  使用业务相关术语来描述需求，促使开发人员和业务人员对系统达成共同和一致的理解
小型发布
  经常性发布可运行软件系统，每次发布的软件系统仅提供少量功能
简单设计
  只为当前的需求做设计，程序能运行所有测试、没有重复逻辑、包含尽可能少的类和方法

## Slide 15: 极限编程的12条核心准则(2/3)
测试
  测试应在编写代码之前进行
重构
  在不改变程序代码功能的前提下，改进程序代码的设计，使程序代码更加简单，更易于扩展
结对编程
  两名程序员同时在一台计算机上共同开展编程工作
代码集体拥有
  开发小组的任何成员都可以查看并修改任何部分的代码

## Slide 16: 极限编程的12条核心准则(3/3)
持续集成
  经常性地进行集成
每周工作40小时
  倡导质量优先
现场用户
  用户代表在现场办公，参与开发全过程，确保能及时得到反馈
编码标准
  遵循统一编码标准，以提高软件系统的可理解性和可维护性

## Slide 17: 2.4 传统软件开发的局限
程序员先编写程序代码，然后再对程序代码进行测试
  基于已有的程序代码进行测试
局限性
  测试常被视为是附加工作，由于进度压力，常被忽视，导致没有足够时间对代码进行详尽和充分的测试
  当文档与程序代码不一致时，对程序代码进行测试就会存在许多问题
  测试通常是在程序代码编写完成之后才进行的，因而无法保证编写程序和测试同步
  测试被视为是乏味的工作，人员缺乏积极性和成就感

## Slide 18: 2.5 测试驱动开发的思想
在开发程序代码之前，先确定和编写测试
程序员首先要思考如何对某个功能进行测试，设计好相应的测试用例，编写好相关的测试代码，然后编写相应的程序代码以通过软件测试

## Slide 19: 测试驱动开发的过程
选择功能
增加测试
编写测试
编译测试
重构代码运行测试
运行测试
修改代码
修改代码
修改代码

## Slide 20: 测试驱动开发的特点
根据测试来编写代码
编写测试的目的不仅是为了测试程序代码能够正常工作，而且被用于定义程序代码的内涵
确保任何程序代码都是可测试的
编码完成后即完工
易于维护 、质量保证

## Slide 21: 2.6 Scrum方法
旨在通过增量或迭代的方式加强软件项目的管理
BackLog
SprintLog
软件产品
产品订单库
冲刺订单库
冲刺开发
交付的软件产品
1-4周左右的冲刺

## Slide 22: Scrum方法的大致流程
首先，产品拥有者需创建软件产品订单库即“Backblog”
  描述软件产品需提供的功能需求以及它们的优先级排序
其次，筛选出最应该实现的软件需求，
  Scrum主人基于“Backblog”中各项软件需求及其优先级，形成待实现的软件产品冲刺订单库，即“SprintLog”
然后，软件开发将进入冲刺“Sprint”周期
  以实现选定软件订单，每个冲刺就是一次增量开发，一般持续1到4周
最后，共同开展Scrum评审
  一次冲刺完成后，每个团队成员演示自己的开发成果，大家共同审查成果是否高质量地实现了既定功能，并就其中的问题进行反思，以指导和改进下一次冲刺

## Slide 23: 2.7 敏捷方法的特点
小
  生成少量软件文档，每个文档规模要小
  每次迭代要实现软件功能的数量和规模要小，迭代周期要小
简
  技术、工具以及每次迭代要解决的问题尽可能简单
  只关注当前欲实现的功能需求，而不要考虑将来的问题
快
  快速响应变化、从用户处获得反馈，给用户提交有价值软件，对软件产品进行迭代和更新
变
  允许需求动态变化，要以变应变，开发团队应是自组织的

## Slide 24: 小结
敏捷开发方法的本质
  应对软件需求变化，解决传统过程模型的不足
敏捷开发方法的特点
  小、简、快、变、体，轻量级方法，以代码为中心的方法
敏捷开发方法的构成
  由许多具体的方法组成，如Scrum方法、极限编程等